FSAETest PROJECT's Document Technical
# WORK LISTs
## Catatan 27/11/2019
### SISTEM TEGANGAN TINGGI
- Tutup akumulator, cover akumulator dipasang dengan HV nya.
- wiring control didalam akumulator (done)
- Bikin Cover Akumulator
- Ngewiring cell sensingnya
- Memasang konektor akumulator.
- Pasang indikator tgangan, dan bikin lubangnya di akumulator. (done)
- Lubangnya kurang satu, tambah satu buat konektor jadj totsl ada 6 lubang
- Tambah lidah akumulator buat dipasang di rangkanya.
- Bikin grounding pada akumulator
- Wiring sistem traksi didalam akumulator.
- Pasang dan lem kertasNomax didinding akumulator. (done)
- Wiring konektor akumulator ke BMS.
- Wiring HV and dipasang
### SISTEM TEGANGAN RENDAH
- ECU sendiri program,
- Bikin sistem dashboard
- Wiring kabel (done)
- Uji coba wiring before apply ke mobil asli
- Bikin seri penyeri kabel shutdown (done)
- Bikin HV enclosure, kotak hv untuk resistor TSMP Test terractive system point, TSAL, kontaktor discharge yg dalam satu kotak (ada 3 biji)  (done)
- Wiring rollbar
- Wiring right panel (done)
- Nyolder pompa radiator, kqsih kabel yg udah jelek
- Wiring pedal (done)
- Bikin pemutus pedal

## FSAETest’s Project Issue :
Tanggal Mulai	Isu	Tanggal Solusi
3 Des 2019	Nama Isu : / Shutdown Interlock tidak digunakan / Belum memasang kabel HV didalam akumulator / Baut untuk konektor output HV belum ada, ukuran 4mm / mur 3mm untuk indicator tegangannya / Kemunginan Kesalahan : / Rangkaian BSPD tidak digunakan karena rusak / IMD tidak digunakan, karena tidak ada spek yang cucok / Aksi Yang Dilakukan : / Menggunakan shutdown tanpa interlock / Beli socket bolt ukuran 4mm minimal 4 biji / cari mur 3mm yang tersedia

## LAMPIRAN

Gambar 1: Alternatif 3 rangkaian encoder